Реализация инвестиционной программы развития теплоснабжения

Для ОАО «ПРОТЭП» утверждена инвестиционная программа комплексного развития теплоснабжения города Протвино на 2007-2011 годы, которая направлена на повышение надежности теплоснабжения, увеличение пропускной способности тепловых сетей с целью присоединения дополнительных нагрузок, уменьшения гидравлических потерь и потерь тепла.

Для реализации программы необходимы средства в объеме 93,6 млн.руб., в том числе в 2011 г. – 38,8 млн.руб., и она финансируется за счет платы за технологические присоединения к тепловым сетям.

В 2010 г. инвестиционные средства не тратились. Во II-IV кварталах 2011 г. планируется освоить около 20 млн. руб. инвестиционных средств на реконструкцию магистральной теплосети вдоль Институтского шоссе.

Резерв мощности котельной и реализация инвестиционной программы обеспечивают техническую возможность присоединения перспективных тепловых нагрузок к тепловым сетям. Отказов в подключении к тепловым сетям не было.